|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной целевой программе |
|  |  |  |  |  |  | «Переселение граждан Шкотовского городского поселения из аварийного жилищного |
|  |  |  |  |  |  | фонда на 2014-2017 гг. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного |
|  |  |  |  |  |  | строительства» |
| Перечень многоквартирных домов |  |
| №п\п | адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | число жителей всего | число жителей, планируемых к переселению | общая площадь жилых помещений МКД | количество расселяемых жилых помещений | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость переселения | Дополнительные источники финансирования |
|  |  | Номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средст регионального бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2014 год |
| 1 | ул.Чапаева д.1 | 53 | 15.04. 2009г | 12.2014г | 2015 | 4 | 4 | 148,2 | 4 | 0 | 4 | 148,2 | 0 | 148,2 | 5481532,68 | 2882526,84 | 2426243,45 | 172762,39 | 54815,3268 |
| 2 | ул.Чапаева д.2 | 54 | 15.04. 2009г | 12.2014г | 2015 | 8 | 8 | 148,2 | 4 | 0 | 4 | 148,2 | 0 | 148,2 | 5481532,68 | 2882526,84 | 2426243,45 | 172762,39 | 54815,3268 |
| 3 | ул.Чапаева д.3 | 55 | 15.04. 2009г | 12.2014г | 2015 | 6 | 6 | 148,2 | 4 | 0 | 4 | 148,2 | 0 | 148,2 | 5481532,68 | 2882526,84 | 2426243,45 | 172762,39 | 54815,3268 |
| 4 | ул.Чапаева д.4 | 56 | 15.04. 2009г | 12.2014г | 2015 | 5 | 5 | 148,2 | 4 | 0 | 4 | 148,2 | 0 | 148,2 | 5481532,68 | 2882526,84 | 2426243,43 | 172762,39 | 54815,3268 |
| 5 | ул.Октябрьская д.37 | 52 | 15.04. 2009г | 12.2014г | 2015 | 12 | 12 | 150 | 8 | 0 | 8 | 150 | 0 | 150 | 5548110,00 | 2917537,29 | 2455711,99 | 174860,72 | 55481,1 |
| 6 | ул.Заводская д.4 | 157 | 10.09. 2009г. | 12.2014г | 2015 | 5 | 5 | 94,9 | 3 | 0 | 3 | 94,9 | 0 | 94,9 | 3510104,26 | 1311374,95 | 1553647,12 | 110628,55 | 35101,0426 |
| 7 | ул. Заводская д.7 | 158 | 10.09. 2009г. | 12.2014г | 2015 | 3 | 3 | 74,9 | 2 | 0 | 2 | 74,9 | 0 | 74,9 | 2770356,26 | 1456823,62 | 1226218,85 | 87313,79 | 27703,5626 |
| итого по Шкотовскому городскому поселению |  |  |  |  | 43 | 43 | 912,6 | 29 | 0 | 29 | 912,6 | 0 | 912,6 | 33754701,24 | 17750296,87 | 14940551,76 | 1063852,62 | 337547,0124 |
| 2015 год |
| 1 | Ул. Кирова 28 | 51 | 15.04. 2009г | 12.2015г | 2016 | 38 | 38 | 1250,1 | 30 | 0 | 30 | 1250,1 | 0 | 1250,1 | 49382125,25 | 26758509,39 | 17685403,34 | 4938212,52 | 493821,2525 |
| итого по Шкотовскому городскому поселению |  |  |  |  | 38 | 38 | 1250,1 | 30 | 0 | 30 | 1250,1 | 0 | 1250,1 | 49382125,25 | 26758509,39 | 17685403,34 | 4938212,52 | 493821,2525 |
| Итого |  |  |  |  | 81 | 81 | 2162,7 | 59 | 0 | 59 | 2162,7 | 0 | 2162,7 | 83136826,49 | 44508806,27 | 32625955,11 | 6002065,15 | 831368,2649 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39502,54 |  |  |  |  |