Утверждена Постановлением администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 №

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения»**

**на 2020-2027 годы**

**2020**

**Паспорт муниципальной программы**

«Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы | Администрация Шкотовского городского поселения | | | | | | |  |
| Цели программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Шкотовского городского поселения;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - организация искусственного освещения дворовых, общественных территорий;  -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий;  -формирование(обустройство) детских и спортивных площадок;  - совершенствование архитектурно художественного облика Шкотовского городского поселения;  - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;  -повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | |  |
| Задачи  программы | - повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Шкотовского городского поселения;  -повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шкотовского городского поселения;  -благоустройство детских и спортивных площадок;  -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шкотовского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности, объектов недвижимости имущества(включая объекты незавершенного стоительства)и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и прилегающие к ним территории. | | | | | | |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | № п/п | Наименование показателя | | Ед. измерения | Целевой показатель | |
| 01.01.2020 | 31.12.2027 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 2 | 11 |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | | ед. | 3 | 9 |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | | ед. | 2 | 11 |
| 4 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | | Ед. | 0 | 3 |
| 5 | Количество установленных детских и спортивных площадок | | Ед. | 3 | 8 |
| 6 | Достижение качества современной городской среды на территории поселения | | %. | 10 | 50 |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов благоустройства территории Шкотовского городского поселения от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в поселении где реализуется программа | | % | 1 | 30 |
| Срок реализации программы | 2020-2027 годы;1 этап-1 календарный год. | | | | | | |  |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной Программы | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы. Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.)  \* - Данная сумма будет уточнена по итогам  распределения субсидии. | | | | |  |
| Всего, в том числе: | | 60413,366 | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | ----- | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 47082,72 | | | | |  |
| Бюджет поселения | | 13330,645 | | | | |  |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) | | ----- | | | | |  |
| Приложения | Приложения 1-6 являются неотъемлемыми частями Программы | | | | | | |  |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, 11 ед. | | | | | | |  |
| Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, 9 ед; | | | | | | |  |
| Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий,11 ед; | | | | | | |  |
| Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, 3 ед; | | | | | | |  |
| Количество установленных детских и спортивных площадок ,8 ед; | | | | | | |  |
| Достижение качества современной городской среды на территории поселения, (будет рассчитана после утверждения Постановления Правительства Российской Федерации индекса качества городской среды),50%; | | | | | | |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования современной городской среды от общего количества граждан в возрасте дл 14 лет, проживающих в поселении, где реализуется формирование комфортной городской среды, 30% | | | | | | |  |
| -увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий Шкотовского городского поселения;  -улучшение внешнего облика Шкотовского городского поселения и мест массового пребывания населения;  -увеличение доли доступных дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Шкотовского городского поселения;  -достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. | | | | | | |  |

**2.Характеристика текущего**

**состояния сферы благоустройства в Шкотовском городском поселении**

Благоустройство дворовых и общественных территорий Шкотовского городского поселения является одной из актуальных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решении и одним из приоритетных направлений развития Шкотовского городского поселения, целью которого является создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Шкотовского городского поселения, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта, повышения уровня качества жизни населения Шкотовского городского поселения.

Для решения данной проблемы, был проведен анализ существующего положения благоустройства территории поселения.

На территории Шкотовского городского поселения насчитывается 47 многоквартирных домов, в которых проживает 1203 человека.Основная часть домов построена более 30 лет назад, За период эксплуатации жилого фонда ремонт придомовых территорий не проводился, поэтому доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Шкотовского городского поселения от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 1,9 %, доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования так же ровна 2,1 %.. Жители, совместно с управляющей компанией, пытаются поддерживать дворовые территории в порядке. На организованных субботниках производят отчистку территорий от мусора и грязи, осуществляют уход за зелеными насаждениями, озеленение, побелку, покраску детских площадок. Однако по причине износа основных элементов благоустройства, данные мероприятия не приносят желаемого результата и не создают комфорта и доступности.

Дворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, пришли в негодность: на асфальте имеются ямы, выбоины, трещины, местами полное разрушение дорожного покрытия. Отсутствуют урны для сбора мусора. Многие лавочки находятся в неудовлетворительном состоянии. Также существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов, т.к. детские игровые комплексы физически и морально устарели. Некоторые же дворовые территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных форм для активного досуга детей. Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на газонах. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения современной среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Также, не маловажным вопросом является благоустройство общественных территорий, тротуаров. Данные территории занимают площадь 81000 квадратных метров Шкотовского городского поселения. В связи с ограниченностью бюджетных средств поселения, доля полностью благоустроенных общественных территорий равна нулю, так как ни одна из них не соответствует предъявляемым требованиям.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптированную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

**3.Приоритеты политики благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. Администрация Шкотовского городского поселения разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Шкотовского городского поселения и создания современных и комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шкотовского городского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шкотовского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения. Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан.

**4.Прогноз ожидаемых результатов**

**реализации муниципальной программы**

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей:

-по всем заявленным территориям будет выполнен не только минимальный перечень работ (ремонт проездов, установка урн и лавочек), но и проведены работы из дополнительного перечня, такие как обустройство общественных территорий, детских, спортивных площадок, (парков, скверов и т.д.),озеленение, освещение.

-все заявленные территории будут благоустроены.

При этом ожидается активное участие жителей поселения и организаций в проведение всех необходимых мероприятиях, направленных на достижение поставленных целей.

Но вместе с тем существуют и определенные риски при реализации программы:

Проблема поиска подрядчиков и затягивание сроков выполнения работ. Соблюдение всех установленных сроков на каждом этапе. Повседневный контроль.

При выполнении всех мероприятий будет достигнута основная цель программы, а именно усовершенствована система комплексного благоустройства территории Шкотовского городского поселения и созданы современные и комфортные условия проживания и отдыха населения.

**Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы на 31 декабря 2027 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №н/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателей |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 9 |
| 3 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | 3 |

**5.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Мероприятия программы будут реализовываться на протяжении 2020- 2027 годов. Один этап - календарный год.

**6.Состав основных мероприятий, показатели результативности муниципальной программы**

**6.1. Повышения уровня благоустройства территории Шкотовского городского поселения**

Благоустроенная современная и комфортная территория поселения, соответствующая всем современным требованиям благоустройства выполнение работ

**из минимального перечня:**

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения территорий;

- установка скамеек, урн.

**из дополнительного перечня:**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

**6.2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству**

**территории Шкотовского городского поселения**

Трудовое участие заинтересованных жителей в благоустройстве дворовой и общественной территории в выполнении основного и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий может осуществляться в виде:

1.Выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), участия в субботниках;

2.Предоставления строительных материалов, техники и т.д.

3.Обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

4.Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

5.Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию Шкотовского городского поселения.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие граждан, рекомендуется в качестве приложения представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

6.Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории, осуществляется только при финансовом участии заинтересованных лиц и является обязательным. Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее двадцати процентов от стоимости работ по благоустройству.

**6.3**. **Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества**

**и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

Мероприятия по благоустройству включают в себя натурное обследование территории и расположенных на ней элементов; оценку состояния сферы благоустройства; первичную инвентаризацию; составления паспорта благоустройства объекта.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2027 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков),в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Шкотовского городского поселения, на основании заключенных соглашений с администрацией Шкотовского городского поселения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Постановлением Администрации Шкотовского городского поселения от 19.07.2017 №95(приложение 5).

**6.4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.** Мероприятия по благоустройству включают в себя натурное обследование территории и расположенных на ней элементов; оценку состояния сферы благоустройства; первичную инвентаризацию; составления паспорта благоустройства объекта.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2027 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Шкотовского городского поселения, на основании заключенных соглашений с администрацией Шкотовского городского поселения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года, сформирован исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Постановлением Администрации Шкотовского городского поселения от 19.07.2017 №95. (приложение 6)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (программы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| программа «Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения | | | | | | | |
| * 1. Благоустройство территории: Общественная территория, Площадь Памяти землякам Шкотовцам погибшим в годы Великой отечественной войны расположенный по адрусу:пгт.Шкотово,   ул.Советская.д.48 | Администрация Шкотовского городского поселения | Май 2020 | | Сентябрь 2020 | Приведение в нормативное состояние общественной территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| 2.1. Инвентаризация в соответствии с графиком инвентаризации утвержденным постановлением от19.07.2017 №95 г. администрации Шкотовского городского поселения | Администрация Шкотовского городского поселения  » | январь  2021 | | октябрь  2021 | инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 2.2. Оформление паспортов благоустройства | Администрация Шкотовского городского поселения | октябрь 2021 | | ноябрь 2021 | оформленные паспорта благоустройства |  |  |
| 2.3. Заключение соглашений с собственниками домов об их благоустройстве не позднее 2027 года | Администрация Екатериновского сельского поселения | 2022 | | 2027 | заключение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения с органами местного самоуправления | Повышение уровня благоустройства | Обеспечение участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в выполнении работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц |
| 2.4. Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | юридические лица, индивидуальные предприниматели собственники земельных участков и объектов недвижимого имущества | 2020 | | 2027 | благоустроенные территории находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Перечень территорий отобранных для благоустройства органом местного самоуправления, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края | | | | | | | |
| 3.1.пгт.Шкотово,ул.Советская,д.48,Общественная территория пешеходная зона Площадь Памяти землякам Шкотовцам погибшим в годы Великой отечественной войны расположенный по адресу:пгт.Шкотово,  ул.Советская.д.48 | Администрация Шкотовского городского поселения | 2020 | | 2022 | Благоустроенные территории | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий |
| 3.2. пгт.Шкотово,ул.Зальпе,  общественная территория, пешеходная зона | Администрация Шкотовского городского поселения | 2023 | | 2023 | Благоустроенные территории | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий |
| 3.3.пгт.Шкотово,ул.Ленинская от д.01 до д.№46 общественная территория пешеходная зона | Администрация Шкотовского городского поселения | 2024 | | 2024 | Благоустроенные территории. Освещение | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий  -количество благоустроенных общественных территорий |
| 3.4. Пгт.Шкотово,  ул.Гарнизонная д.1,територия общего пользования,велопарк для фигурного вождения и велотриала | Администрация Шкотовского городского поселения | 2026 | | 2027 | Благоустроенные территории | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий  -количество благоустроенных общественных территорий |
| 3.5.Пгт.Шкотово,  ул.Ленинская,д.46, общественная территория (ДК п.Шкотово,бюст на постаменте с мемориальной доской Шкоту Н.Я.) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2027 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий  -количество благоустроенных общественных территорий |
| 3.6.пгт.Шкотово,  ул.Зальпе от д.№04 до д.№61 общественная территория (пешеходная зона) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2027 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий  -количество благоустроенных общественных территорий |
| 3.7.пгт.Шкотово,  пересечение ул.Зальпе и ул.Ленинская общественная территория (прилегающая к памятникам жертв революции (объекты культурного наследия) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2027 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | - количество благоустроенных, комфортных, доступных общественных территорий  -количество благоустроенных общественных территорий |
| 3.8.пгт.Шкотово,  ул.Матюшкина,  общественная территория (спортивная площадка) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2027 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства территорий поселения | -увеличение спортивных площадок |
| 3.9.пгт.Шкотово,  ул.Красноармейская,  дворовая территория(детская площадка) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2021 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных детских площадок |
| 3.10.пгт.Шкотово,  ул.Кирова, дворовая территория (детская площадка) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2021 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных детских площадок |
| 3.11.пгт.Шкотово,ул.Гарнизонная д.319,д.320,д.321 дворовая территория (придомовая территория) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2021 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных дворовых территорий |
| 3.12.пгт.Шкотово,  ул.Анисимовская,д.54-62 дворовая территория (спортивная площадка) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2024 | | 2024 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных спортивных площадок |
| 3.13.пгт.Шкотово,  ул.Лазо д.52 дворовая территория (детская площадка) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2025 | | 2025 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных детских площадок |
| 3.14.пгт.Шкотово,  ул.Гарнизонная д.185,д.354,д.355 дворовая территория (придомовая территория) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2027 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных дворовых территорий |
| 3.15.пгт.Шкотово,  ул.Гарнизонная,д.409 дворовая территория (придомовая территория) | Администрация Шкотовского городского поселения | 2021 | | 2027 | Благоустройство территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | -увеличение благоустроенных дворовых территорий |

**7.Основные меры правового регулирования**

**в сфере благоустройства**

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Шкотовского городского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы», Правил благоустройства территории Шкотовского городского поселения принятый муниципальным комитетом Шкотовского городского поселения от 27.03.2018 (в редакции МПА-№14 от 26.09.2018),Уставом Шкотовского городского поселения.

**8. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,** **а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно Перечня целевых показателей муниципальной программы Шкотовского городского поселения.

**Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы «Благоустройство территории Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы»**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  мероприятия | Источник  финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2020-2027 г.г. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** |
| Программа «Благоустройство территории Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы | **Всего** | 3064,466 | 8192,7 | 8192,7 | 8192,7 | 8192,7 | 8192,7 | 8192,7 | 8192,7 | 60413,366 |
| Местный бюджет, с учетом доли финансового участия собственников помещений  (объектов) | 30,645 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 13330,645 |
| Бюджет Приморского края | 3033,821 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 47082,72 |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организации) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**9.Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы**

**«Благоустройство территории Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы**

**10. План реализации муниципальной программы**

**План реализации муниципальной Программы «Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения» на 2020-2027годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2020-2027 г.г. | | | | | | | |
| Контрольные события:  Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения | Администрация Шкотовского городского поселения | 31.12.  2020 | 31.12.  2021 | 31.12.  2022 | 31.12.  2023 | 31.12.  2024 | 31.12.  2025 | 31.12.  2026 | 31.12.2027 |

**11. Контроль за ходом реализации Подпрограммы**

Контроль за реализацией программы осуществляется общественной муниципальной комиссией созданной администрацией Шкотовского городского поселения и включает в себя представителей общественных организаций ,политических партий, инициативных граждан.

**Приложения к программе:**

**Приложение 1**. Перечень территорий, отобранных для благоустройства Шкотовского городского поселения, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края Шкотовского городского поселения на 2020-2027годы»

**Приложение 2**. Минимальный перечень работ по благоустройству территории Шкотовского городского поселения с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению для благоустройства территории поселения.

**Приложение 3**. Дополнительный перечень работ по благоустройству территории Шкотовского городского поселения, соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской Федерации на 2017 год.

**Приложение 4.** Нормативная стоимость (единичных расценок) работ, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий включенных в муниципальную программу администрации Шкотовского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2020-2027 годы».

**Приложение 5.** Адресный переченьобъектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2020-2027годы» не позднее 2027года.

**Приложение 6**.Адресный переченьобъектов индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) не позднее 2027года и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения» на 2020-2027 годы.

Приложение №1

к постановлению администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_ 2020 №\_\_

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территорий Шкотовского

городского поселения» на 2020-2027 годы

Перечень территорий, отобранных для благоустройства Шкотовского городского поселения, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Виды работ** | **Срок выполнения работ** |
| **1.** | **Общественные территории** | | | |
| 1.1. | пгт.Шкотово,  ул.Советская д.48 | Общественная территория- Площадь Памяти, с мемориалам землякам-Шкотовцам погибшим в годы Великой Отечественной войны | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки;  Озеленение;  Ремонт театральной сцены; | 2020 -2022 год |
| 1.2. | пгт.Шкотово,ул.Зальпе | Общественная территория,  пешеходная зона (ремонт тротуара) | 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, с установкой бордюрного камня;  2.Освещение. | 2023 |
| 1.3. | пгт.Шкотово, ул.Ленинская от  д.№01 до д.№46 | Общественная территория, пешеходная зона (тротуар) | Освещение | 2024 |
| 1.4. | Пгт.Шкотово,ул.Гарнизонная д.1. | Территория общего пользования, Велопарк для фигурного вождения и велотриала | Ремонт покрытия площадки;  Приобретение и установка оборудования велотриала (горка, секция для скольжения, трамплины)  Установка скамеек и урн;  Озеленение;  Освещение. | 2026-2027 |
| 1.5. | Пгт.Шкотово,ул.Ленинская,д.46 | Общественная территория (ДК п.Шкотово бюст на постаменте с мемориальной доской Шкоту Н.Я.) | Устройство асфальтобетонного покрытия площади с установкой бордюрного камня. Установка скамеек, урн. Освящение. Озеленение. | 2021-2027 |
| 1.6. | Пгт.Шкотово,ул.Зальпе от д.№04 до д.№61 | Общественная территория (пешеходная зона) | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Освящение. | 2021-2027 |
| 1.7. | Пгт.Шкотово, пересечение ул.Зальпе и ул.Ленинская (прилегающая к памятникам жертв революции(объекты культурного | Общественная территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка скамеек, урн. Освящение. Озеленение. | 2021-2027 |
| **2.** | **Дворовые территории** | | | |
| 2.1. | Пгт.Шкотово,  ул.Красноармейская | Дворовая территория, детская площадка | Приобретение и установка МАФов, Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек,урн. Освещение. | 2021 |
| 2.2. | Пгт.Шкотово,  ул.Кирова | Дворовая территория,  детская площадка | Приобретение и установка МАФов, Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек,урн. Освещение. | 2021 |
| 2.3. | Пгт.Шкотово,  ул.Гарнизонная,д.319,д.320,д.321 | Дворовая территория,(придомовая территория) | Асфальтирование придомовой территории. Приобретение и установка МАФов, Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | 2021 |
| 2.4. | Пгт.Шкотово,ул.Анисимовская,д.54-62 | Дворовая территория, спортивная площадка | Приобретение и установка тренажеров. Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек,урн. Освещение. | 2024 |
| 2.5. | Пгт.Шкотово,ул.Лазо д.52 | Дворовая территория,  детская площадка | Приобретение и установка МАФов. Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | 2025 |
| 2.6. | Пгт.Шкотово,ул.Гарнизонная д.185,д.354,д.355 | Дворовая территория (придомовая территория) | Асфальтирование придомовой территории. Приобретение и установка МАФов, Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | 2021-2027 |
| 2.7. | Пгт.Шкотово,ул.Гарнизонная,д.409 | Дворовая территория (придомовая территория) | Асфальтирование придомовой территории | 2021-2027 |
| 2.8. | Пгт.Шкотово,ул.Матюшкина | Дворовая территория  (спортивная площадка) | Ремонт покрытия площадки. Приобретение и установка спортивных сооружений.  Установка скамеек и урн. Освящение | 2021-2027 |

**Приложение 2**

к постановлению администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_\_\_.2020 г.№\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы

«Благоустройство территорий

Шкотовского городского

поселения на 2020- 2027 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству**

**территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории**

1.Ремонт дворовых проездов.

2. Озеленение.

3.Установка скамеек, урн.

4.Освещение

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1.** |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
| **1.2** |  | | **Скамейка со спинкой**  Характеристика:  Высота (мм) не менее 850  Длина (мм) не менее 2100  Ширина (мм) не менее 550  Высота сиденья (мм) не менее 440 |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** |  | | **Урна для мусора:**  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| **2.2.** |  | | **Урна уличная:**  высота - 570 мм;  ширина - 480 мм;  объем: 40 л. |
| **3.** | **Освещение** | | |
| **3.1.** |  | | **Столб освящения** |
| **3.2.** |  | | **Опора наружного освящения** |

**Приложение 3**

к постановлению администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_.2020г.№\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы

«Благоустройство территорий

Шкотовского городского

Поселения» на 2020- 2027 годы

**Дополнительный перечень**

**работ по благоустройству территории**

**В случае принятия решения заинтересованными лицами включаются следующие виды работ:**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

**Приложение 4**

к постановлению администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_2020г.№\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы

«Благоустройство территорий

Шкотовского городского

Поселения» на 2020- 2027 годы

**Нормативная стоимость (единичных расценок) работ,**

**входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству территорий включенных в муниципальную программу администрации Шкотовского городского поселения «Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения на 2020-2027 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед. измерения** | **Единичная расценка (руб.)** |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством основания | 1 кв.м. | Не более-2196 |
| 2 | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1кв.м. | Не более-1776 |
| 3 | Замена светильника | 1 шт. | не более 16992 |
| 4 | Установка урны | 1 шт. | не более 3400 |
| 5 | Установка скамейки | 1 шт. | не более 8500 |
| 6 | Озеленение (устройства клубы, цветника) | 1 кв.м. | не более 1531 |

\*  единичные расценки могут корректироваться в связи с изменением стоимости на текущий год.

**Приложение 5**

к постановлению администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_.2020\_г.№\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы

«Благоустройство территорий

Шкотовского городского

поселения» на 2020- 2027 годы

**Перечень**

Объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения на 2020-2027 годы» не позднее 2027года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта  в пгт.Шкотово | Срок выполнения работ |
| 1 | ИП Вавулина,м-н «Титан» | ул. Советская, 16 а | 2020-2027 |
| 2 | ИП Яковчук, м-н «Кирпичики»,  м-н «Светлана» | ул. Ленинская, 51 Г,  ул. Ленинская 81 А | 2020-2027 |
| 3 | ИП Токий, «Олимп»,«Ратимир» | ул. Ленинская. 49 а | 2020-2027 |
| 4 | ИП Алексеева,м-н «Цезария» | ул. Ленинская, 51В | 2020-2027 |
| 5 | ИП Козуров П.А.,м-н «ВИК» | ул. Ленинская,62 | 2020-2027 |
| 6 | ИП Дерюга,магазин «Автомир» | ул. Ленинская, 47 | 2020-2027 |
| 7 | ИП Галыняк,м-н «Новинка» | ул. Ленинская, 25 | 2020-2027 |
| 8 | ИП Скрипоченко,  ООО САВА, м-н «Вика» | ул. Зальпе,4 | 2020-2027 |
| 9 | ИП Скорин,«Все для авто» | ул. Ленинская,71Б | 2020-2027 |
| 10 | ИП Стремешина | ул. Южная, 13 | 2020-2027 |
| 11 | ИП Хоробрых,м-н «Незабудка» | ул. Ленинская,58 | 2020-2027 |
| 12 | ИП Биковец,«Смак» | Пер. Кривой 27 а | 2020-2027 |
| 13 | ИП Ярыгина, «Табачок» | Ул.Ленинская | 2020-2027 |
| 14 | ИП Амехина | Ул. Советская, 46 | 2020-2027 |
| 15 | ИП Сидоров, ООО «Вериг» | ул. Ленинская д. 45 | 2020-2027 |
| 16 | ИП Раина | ул. Ленинская, 71 а | 2020-2027 |
| 17 | ИП Белобровик | ул. Ленинская, 48 | 2020-2027 |
| 18 | ИП Баркова, «Восторг» | ул. Ленинская, 58 | 2020-2027 |
| 19 | ИП Поддубная Т.В. «Татьяна» | ул. Ленинская,49 | 2020-2027 |
| 20 | ИП Астраханцев | ул. Кривой переулок, 27 | 2020-2027 |
| 21 | ИП Бурч, м-н «Кристина» | ул. Ленинская, 51Е | 2020-2027 |
| 22 | ИП Казымов,кафе «У тещи» | ул. Горького, 111 | 2020-2027 |
| 23 | ИП Саакян,кафе «Удача» | ул. Солнечная, 12 | 2020-2027 |
| 24 | ИП Нестеренко, «Канцтовары» | ул. Ленинская, 51 | 2020-2027 |
| 25 | ИП Рослякова, М-н «Ульяна», продукты | ул. Гарнизонная, 185  ул. Комсомольская, 17 | 2020-2027 |
| 26 | ИП Ерышева Н.В., «Рядом с Вами» | ул. Краснофлотская, 2 | 2020-2027 |
| 27 | ИП Григорян, кафе «Встреча» | ул. Ленинская,76 | 2020-2027 |
| 28 | ИП Танцюра | ул. Ленинская, 51Ж | 2020-2027 |
| 29 | ИП Демурчан | ул. Гарнизонная, 185 | 2020-2027 |
| 30 | ИП Выдрова ,ООО «Десятка» | ул. Кривой переулок. 23 | 2020-2027 |
| 31 | ООО ШООП КПС,кафе «Ивушка» | ул. Ленинская, 51 | 2020-2027 |
| 32 | ООО Вега,«Лесная фея» | ул. Солнечная, 11 | 2020-2027 |
| 34 | ООО Биос Медиа, аптека | ул. Советская. 45 | 2020-2027 |
| 35 | ООО «Кристалл»,м-н «Мебельград» | ул. Ленинская, 49 | 2020-2027 |
| 36 | ООО Шкотовское торговое предприятие,м-н «Универмаг» | ул. Ленинская, 60 | 2020-2027 |
| 37 | ООО «25 Регион»,м-н «Березка» | ул. Матюшкина, 6 | 2020-2027 |
| 38 | Администрация Шкотовского городского поселения | ул. Советская, 48 | 2020-2027 |
| 38 | УФПС ПК филиал ФГУП «Почта России» | ул. Ленинская, 56 | 2020-2027 |
| 40 | Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск доп.офис 8635/00050 | ул. Советская, 45 А | 2020-2027 |
| 41 | КГКУ 40 пожарная часть противопожарной службы Приморского края по охране Шкотовского муниципального района | ул. Советская, 71 | 2020-2027 |
| 42 | Тепловой район «Шкотовский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» | ул. Советская, 1В | 2020-2027 |
| 43 | ООО «УК Форпост» | ул. Зальпе 43 кв. 5 | 2020-2027 |
| 44 | Местная религиозная организация православный приход храма в честь святой блаженной Матроны Московской пгт. Шкотово Шкотовского района Приморского края Находкинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриарх) | ул. Зальпе, д.9а | 2020-2027 |
| 45 | ООО Амурский тигр  Сафари парк | 39-ый км государственной автомобильной трассы Владивосток – Находка | 2020-2027 |
| 46 | ООО «Палма» | ул. Солнечная, 10 | 2020-2027 |
| 47 | ООО «Шкотовский водорослевой комбинат» | ул. Солнечная, 12 | 2020-2027 |
| 48 | ООО «Шкот РИС» | ул. Партизанская,2 | 2020-2027 |
| 49 | Филиал Партизанский АО «Примавтодор» участок Шкотовский | ул. Лазо, 119 а | 2020-2027 |
| 50 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница» | ул. Ленинская, 68 | 2020-2027 |
| 51 | Филиал КГВБУ «Приморская ветеринарная служба» Шкотовская станция по борьбе с болезнями животных | ул. Зальпе, 37 | 2020-2027 |
| 52 | Дом культуры пгт. Шкотово | ул. Ленинская, 46 | 2020-2027 |
| 53 | МБДОУ детский сад № 1 Радуга | ул. Гарнизонная, 1 | 2020-2027 |
| 54 | МБОУ СОШ № 1 | ул. Советская, 45 | 2020-2027 |
| 55 | КГКСКОУ Шкотовская КШИ | ул. Лазо, 3 | 2020-2027 |
| 56 | ИП Шеговей ,м-н «Мастер+», «Снаряга» | ул. Ленинская,47 | 2020-2027 |
| 57 | ООО «Шкотово Нефтепродукт» | Ул. Красноармейская, д. 1 | 2020-2027 |
| 58 | ИП «Кочергина» | Ул. Ленинская д. 25 | 2020-2027 |
| 59 | ИП Старченко А.А.,  м-н «Авоська», м-н «Олимп» | ул. Гарнизонная д. 373  ул. Анисимовская «Олимп» | 2020-2027 |
| 60 | ООО «Лукоморье» | Ул. Ленинская, д. 45 | 2020-2027 |
| 61 | ИП Чудновец ,ТЦ «Робинзон» | Ул. Ленинская, 49 | 2020-2027 |
| 62 | ИП Пересичанская,м-н Привоз | ул. Ленинская, 37 | 2020-2027 |
| 63 | Миграционный пункт в  п. Шкотово МРО № 1 УФМС России по Приморскому краю в городском округе Большой Камень | ул. Советская 1В | 2020-2027 |
| 64 | ИП «Сяйфутдинова Жанна Ромазановна»,«Хозяйственный Двор» | Ул. Ленинская, 68 б | 2020-2027 |
| 65 | ООО «Юнона плюс»,  М-н Алкомаркет» | Ул. Ленинская, д. 48 | 2020-2027 |
| 66 | ОП № 26 МОМВД России «Большекаменский» | Ул. Лазо, 7 | 2020-2027 |
| 67 | Управление Федеральной службы судебных приставов по ПК ОСП Шкотовского района | Ул. Лазо, 5 | 2020-2027 |
| 68 | Шкотовское участковое лесничество | Ул. Лазо | 2020-2027 |
| 69 | ООО «Примгаз» | Ул. Ленинская 35 | 2020-2027 |
| 70 | ИП Шнейдер Светлана Павловна | Ул. Ленинская 51 а | 2020-2027 |

**Приложение 6**

к постановлению администрации

Шкотовского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_.2020г.№\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы

«Благоустройство территорий

Шкотовского городского

Поселения» на 2020- 2027 годы

**Перечень**

Объектов индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) не позднее 2027года и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения на 2020-2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории в пгт.Шкотово  (улица, переулок) | Номера домов |
| 1 | Ул.Краснофлотская | С д.№01 по д.№94 |
| 2 | Пер.Краснофлотский | С д.№01 по д.№07 |
| 3 | Ул.Комсомольская | С д.№01 по д.№41 |
| 4 | Ул.Партизанская | С д.№01 по д.№54 |
| 5 | Ул.Матюшкина | С д.№01 по д.№47 |
| 6 | Ул.Набережная | С д.№01а по д.№37 |
| 7 | Ул.Дисциплинарная | С д.№01 по д.№24 |
| 8 | Пер.Новый | С д.№01 по д.№05 |
| 9 | Пер.Морской | С д.№01 по д.№23 |
| 10 | Ул.Автозаводская | С д.№01 по д.№30 |
| 11 | Ул.Южная | С д.№01 по д.№32 |
| 12 | Ул.Луговая | С д.№01 по д.№23 |
| 13 | Ул.2-ая Луговая | С д.№01 по д.№37 |
| 14 | Ул.Заводская | С д.№01 по д. №12 |
| 15 | Ул.Степная | С д. №01 по д. №12 |
| 16 | Ул.Западная | С д. №01 по д. №24 |
| 17 | Ул.Батарейная | С д. №01 по д. №28 |
| 18 | Ул.Северная | С д. №01 по д. №23 |
| 19 | Ул.Семофорная | С д. №01 по д. №13 |
| 20 | Ул.Чапаева | д. №05 |
| 21 | Ул.Колхозная | С д. №01 по д. №33 |
| 22 | Ул.1 Мая | С д. №02 по д. №20 |
| 23 | Ул.Базарная | С д. №01 по д. №08 |
| 24 | Ул.Заречная | С д. №01 по д. №12 |
| 25 | Ул.Насосная | д. №01 |
| 26 | Ул.Ленинская | С д. №01 по д. №134 |
| 27 | Ул.Зальпе | С д. №01 по д. №105 |
| 28 | Ул.Сосиновича | С д. №01 по д. №82 |
| 29 | Пер.Железнодорожный | С д. №01 по д. №04 |
| 30 | Ул.Лазо | С д. №01 по д. №125 |
| 31 | Ул.Весенняя | С д. №01 по д. №13 |
| 32 | Ул.Анисимовская | С д. №01 по д. №100 |
| 33 | Пер.Анисимовский 1 | С д. №01 по №7а |
| 34 | Пер.Анисимовский 2 | С д. №02 по д. №05 |
| 35 | Ул.Рабочая | С д. №01 по д. №13 |
| 36 | Ул.Чкалова | С д. №01 по д. №14 |
| 37 | Ул.Горького | С д. №01 по д. №113 |
| 38 | Ул.Нагорная | С д. №01 по д. №29 |
| 39 | Ул.Советская | С д. №01 по д. №71 |
| 40 | Ул.Вокзальная | С д. №01 по д. №09 |
| 41 | Ул.Кирова | С д. №01 по д. №239 |
| 42 | Ул.Тракторная |  |
| 43 | Пер.Кривой | С д. №01 по д. №33 |
| 44 | Подстанция | Д. №01 |
| 45 | Ул.Солнечная | С д. №01 по д.№10 |
| 46 | Ул.Октябрьская | С д. №01 по д. №50 |
| 47 | Ул.Ключевая | С д. №01 по д. №33 |
| 48 | Ул.Красноармейская | С д. №01 по д. №61 |
| 49 | Ул.Гарнизонная | д. №03 |